AI 提醒 PWA — 實作清單

💻 程式碼（本機寫）　☁️ AWS 操作（Console）　💻+☁️ 兩者都要

Phase 1　專案初始化

| # | 步驟 | 類型 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立 Next.js 專案 | 💻 程式碼 | npx create-next-app@latest |
| 2 | 安裝 next-pwa 套件 | 💻 程式碼 | npm install next-pwa |
| 3 | 設定 manifest.json | 💻 程式碼 | APP 名稱、icon、主題色 |
| 4 | 設定 next.config.js 啟用 PWA | 💻 程式碼 | 瀏覽器出現「安裝」提示 |
| 5 | 推上 GitHub | 💻 程式碼 | 建好 repo，CI/CD 用 |

Phase 2　登入系統

| # | 步驟 | 類型 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 安裝 Auth.js（NextAuth） | 💻 程式碼 | npm install next-auth |
| 7 | 設定 Google / GitHub 登入 | 💻+☁️ 兩者 | 程式碼 + Google Console 申請 OAuth |
| 8 | 建立登入頁面 UI | 💻 程式碼 | 登入按鈕、跳轉邏輯 |
| 9 | 本機測試登入流程 | 💻 程式碼 | 跑通再往下 |

Phase 3　用戶設定介面

| # | 步驟 | 類型 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 建立 User Dashboard 頁面 | 💻 程式碼 | 登入後進入的主畫面 |
| 11 | 個性選擇 UI（傲嬌/溫柔/嚴厲/極簡） | 💻 程式碼 | Radio Button 或下拉選單 |
| 12 | 排程設定 UI（TimePicker） | 💻 程式碼 | 小時 / 週 / 特定日 |
| 13 | 禁區時間設定輸入 | 💻 程式碼 | 例：10PM–7AM，後端發送前比對 |
| 14 | 通知方式多選 UI | 💻 程式碼 | Email / Discord / Web Push |
| 15 | 在 AWS 建立 DynamoDB 資料表 | ☁️ AWS 操作 | Console 建立，userId 為 PK |
| 16 | 寫 API Route 儲存設定到 DynamoDB | 💻+☁️ 兩者 | Next.js API Route + AWS SDK |
| 17 | 測試儲存 / 讀取設定 | 💻 程式碼 | 確認資料有進 DynamoDB |

Phase 4　提醒排程系統（後端核心）

| # | 步驟 | 類型 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 在 AWS 建立 Lambda 函數 | ☁️ AWS 操作 | Runtime 選 Node.js 20 |
| 19 | 寫 Lambda 邏輯 | 💻 程式碼 | 查 DynamoDB → 呼叫 Groq API → 叫 SNS |
| 20 | 注意：用 EventBridge 觸發，勿用 Client-side Timer | 💻 程式碼 | 手機鎖定後 Client-side 就失效 |
| 21 | 在 AWS 建立 SNS Topic | ☁️ AWS 操作 | Standard type |
| 22 | 設定 Lambda IAM Role | ☁️ AWS 操作 | 給 DynamoDB 讀 + SNS 發送權限 |
| 23 | 在 AWS 建立 EventBridge 規則 | ☁️ AWS 操作 | Cron 表達式定時觸發 Lambda |
| 24 | 測試 Lambda 手動觸發 | ☁️ AWS 操作 | Console 直接 Test 確認流程通 |

Phase 5　通知系統

5-1　Email（先做，最簡單）

| # | 步驟 | 類型 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 在 SNS 新增 Email 訂閱 | ☁️ AWS 操作 | 填 email，收確認信點擊 |
| 26 | Lambda 發 SNS 觸發 Email | 💻 程式碼 | 整個流程跑通 |
| 27 | 測試收到 Email | ☁️ AWS 操作 | 確認格式正確 |

5-2　Discord Webhook

| # | 步驟 | 類型 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | 在 Discord 頻道建立 Webhook URL | ☁️ AWS 操作 | Discord 設定 → 整合 → Webhook |
| 29 | Lambda 加入 Discord 發送邏輯 | 💻 程式碼 | POST 到 Webhook URL，帶提醒內容 |
| 30 | 測試收到 Discord 通知 | 💻 程式碼 | 確認訊息格式 |

5-3　Web Push（稍複雜）

| # | 步驟 | 類型 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | 安裝 web-push 套件 | 💻 程式碼 | npm install web-push |
| 32 | 產生 VAPID 金鑰 | 💻 程式碼 | npx web-push generate-vapid-keys |
| 33 | 前端 service worker 訂閱推播 | 💻 程式碼 | 用戶允許通知後存 subscription |
| 34 | 把 subscription 存到 DynamoDB | 💻+☁️ 兩者 | 和用戶設定一起存 |
| 35 | Lambda 讀 subscription 發 Web Push | 💻 程式碼 | 呼叫 web-push 發送 |
| 36 | 測試 Android / Chrome 收到推播 | 💻 程式碼 | iOS 支援有限，先測 Android |

Phase 6　CI/CD 自動部署

| # | 步驟 | 類型 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | 在 AWS 建立 S3 Bucket | ☁️ AWS 操作 | 開 Static website hosting |
| 38 | 在 AWS 建立 CloudFront Distribution | ☁️ AWS 操作 | 來源指向 S3 |
| 39 | 在 AWS 建立 CodeBuild 專案 | ☁️ AWS 操作 | 設定 npm install + next build |
| 40 | 寫 buildspec.yml | 💻 程式碼 | 放在 repo 根目錄，定義編譯步驟 |
| 41 | 在 AWS 建立 CodePipeline | ☁️ AWS 操作 | 串 GitHub → CodeBuild → S3 |
| 42 | 測試 push code 自動部署 | 💻+☁️ 兩者 | 改一行推上去，確認自動更新 |

Phase 7　監控與基礎設施

| # | 步驟 | 類型 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 43 | 設定 CloudWatch 監控 Lambda 錯誤率 | ☁️ AWS 操作 | > 5% 觸發告警 |
| 44 | 設定 CloudWatch 監控網站 5xx 錯誤 | ☁️ AWS 操作 | > 10次/分鐘告警 |
| 45 | 告警串 SNS → Email 通知管理員 | ☁️ AWS 操作 | 系統異常自動通知 |
| 46 | 寫 CloudFormation .yaml 描述整個環境 | 💻 程式碼 | Lambda / EventBridge / SNS / DynamoDB |
| 47 | 推 CloudFormation 到 GitHub | 💻 程式碼 | 老師可看 code 驗證架構 |

⚠️ 重要注意事項

關於通知「死掉」的問題

- 千萬不要用 Client-side Timer（setInterval / setTimeout）

- 手機鎖定後瀏覽器暫停執行，通知就消失了

- 正確做法：用 AWS EventBridge 在伺服器端定時觸發，和用戶裝置無關

關於禁區時間

- 用戶設定 10PM–7AM 不要打擾

- Lambda 發送前查用戶時區 + 當前時間，在禁區內就跳過

- 不要在前端做這個判斷，前端可能沒在跑

DynamoDB 建議資料結構

- userId（PK）← 來自 NextAuth 的用戶 ID

- personality：傲嬌 / 溫柔 / 嚴厲 / 極簡

- reminders：陣列，每筆有 content + schedule

- notifyChannels：['email', 'discord', 'webpush']

- quietHours：{ start: '22:00', end: '07:00' }

- webpushSubscription：Web Push 的 subscription 物件